Репетиция — Техническая реализация

Тренажёр трудных разговоров · архитектура, контентная модель, промпты, данные, шаги

Подготовлено 27 октября 2026 года. Пункт 2 задания. Рассчитано на сборку на платформе сайта с проверкой возможностей первым шагом и запасными вариантами.

# 1. Принципы

- Сначала платформа сайта, затем всё остальное. План написан так, чтобы собрать продукт на ChatGPT Sites с его агентом и хранилищем, как вы описали. Там, где возможности платформы мне неизвестны, стоит пометка «проверить» и запасной вариант. Проверка занимает один день и идёт первым шагом.

- Текст раньше голоса. Полный продукт работает в текстовом режиме с первой недели; голос добавляется третьей неделей. Так тест не зависит от самой капризной части.

- Продукт многоязычный по устройству. Сценарии, подсказки и тексты интерфейса хранятся отдельно от кода с пометкой языка. Немецкая и английская версии это новые файлы контента, а не новая разработка.

- Безопасность встроена, а не прикручена. Скрининг при входе, классификатор каждого хода, стоп-правила и маршруты к помощи входят в первую версию, не во вторую.

- Данные выгружаемы. Расшифровки, разборы и события экспортируются наружу с первого дня, промпты и сценарии хранятся в репозитории. Это защита от зависимости от одного поставщика.

- Разделение ролей. Вы: клиническое содержание, проверка, решения. ИИ (Claude, GPT): код, промпты, тексты, отчёты. Монтажёр: ролики. Соратник для B2B: после теста.

# 2. Архитектура

| Компонент | Что делает | Чем реализуется |
| --- | --- | --- |
| Сайт | Посадочные страницы, страницы наборов и ситуаций, цены, правовые страницы. | Статические страницы на платформе; контент из файлов. |
| Приложение тренажёра | Регистрация, скрининг, выбор сценария, репетиция, разбор, вторая попытка, пейволл, кабинет. | Веб-приложение на платформе; мобильный браузер в приоритете. |
| Агент «Собеседник» | Играет роль по сценарию и уровню сложности, держит характер, реагирует на навыки пользователя. | Вызов модели с системным промптом сценария; история диалога в контексте. |
| Агент «Разбор» | Оценивает реплики пользователя по DEAR MAN, GIVE, FAST; даёт одну сильную сторону, одну точку излома, одну переформулировку, совет на вторую попытку. | Отдельный вызов модели со строгой JSON-схемой ответа. |
| Агент «Безопасность» | Классифицирует каждый ход пользователя: насилие, самоповреждение, несовершеннолетие, медицинские вопросы. Останавливает и показывает ресурсы. | Лёгкая модель, параллельно с ходом собеседника; жёсткие правила поверх. |
| Агент «Подготовка» | Помогает за пять вопросов собрать скрипт DEAR MAN перед репетицией. | Короткий диалог с фиксированной структурой. |
| Контент | Библиотека сценариев: персонажи, уровни, цели, критерии, ловушки. Тексты интерфейса на языках. | JSON-файлы в репозитории, загружаются в хранилище платформы при публикации. |
| Хранилище | Пользователи, права доступа, сессии, расшифровки, разборы, события, заказы, коды. | Хранилище платформы (проверить); запасной вариант: внешняя база. |
| Доступ | Вход по ссылке на e-mail или через Telegram. | Magic link; Telegram Login Widget или вход через бота. |
| Оплата | Евро через Stripe Checkout; рубли через существующий российский эквайринг. | Stripe + webhook; для рублей на тесте код доступа через GetCourse, прямое подключение во второй фазе. |
| Письма и сообщения | Ссылка для входа, подтверждение покупки, три письма после пробы, «после разговора». | Почтовый сервис платформы (проверить) или внешний; Telegram через BotHelp. |
| Аналитика | События воронки, UTM, серверные события покупки в рекламные кабинеты. | Яндекс Метрика, пиксели Meta и VK, серверная отправка Purchase; таблица воронки. |
| Админка | Очередь разборов на просмотр, флаги безопасности, редактор сценариев, метрики. | Простые внутренние страницы; на тесте допустима таблица. |

# 3. Контентная модель

Сценарий это не текст, а спецификация. Из неё собираются промпт собеседника, критерии разбора, страница ситуации и строки интерфейса. Одна спецификация на всех языках, переводятся только текстовые поля.

## 3.1 Поля сценария

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| id, pack, locale, version | Идентификатор, набор (partner, teen, work), язык, версия для отката. |
| title, lead | Название и одна фраза для списка и страницы ситуации. |
| context | Ситуация в трёх-пяти предложениях: что произошло, что на кону. Факты, которых собеседник не должен выдумывать. |
| user_role, user_goal | Кто пользователь в этой сцене и чего он хочет добиться (поведенческая цель, не «чтобы он понял»). |
| counterpart | Роль, имя по умолчанию, возраст, характер в пяти-семи чертах, типичные фразы, что его задевает (triggers), что его смягчает (softeners), скрытая потребность (hidden_need). |
| difficulty | Три описания поведения: спокойный, защищается, враждебный. Для каждого: как начинает, когда и насколько смягчается, что делает при обвинениях. |
| success_criteria | Три-пять наблюдаемых признаков удачной реплики именно в этой сцене. Используются разбором как дополнение к общей рубрике. |
| traps | Три типичные ловушки темы для страницы ситуации и для подсказки. |
| opening | Кто начинает и первая реплика собеседника, если начинает он. |
| max_turns | Число ходов собеседника до естественного завершения: 6–8. |
| safety_notes | Особые стоп-условия сцены (например, любое упоминание физической угрозы). |
| hint | Одна подсказка, доступная по кнопке во время репетиции. |

## 3.2 Пример спецификации: «Подросток и телефон»

{

"id": "teen_phone", "pack": "teen", "locale": "ru", "version": 1,

"title": "Телефон и экранное время",

"lead": "Разговор о телефоне, который обычно заканчивается криком.",

"context": "Дочери 14. Вторую неделю сидит в телефоне до часа ночи, утром не встаёт, оценки поползли. Вчера вы забрали телефон, был скандал. Сегодня вы хотите договориться о правилах, а не отобрать телефон снова.",

"user_role": "мать или отец",

"user_goal": "Договориться о конкретном правиле на ночь, которое дочь примет, не сорвавшись в обвинения и не отступив.",

"counterpart": {

"role": "дочь", "name": "Даша", "age": 14,

"traits": ["закатывает глаза", "отвечает коротко", "чувствует несправедливость", "боится выпасть из чата подруг", "смягчается, когда её слушают, а не читают мораль"],

"phrases": ["Ну начинается", "Все сидят, одна я не должна?", "Ты меня вообще не понимаешь", "Ладно, забирай, мне всё равно"],

"triggers": ["ты всегда", "в твоём возрасте я", "пока ты живёшь в моём доме", "ты ничего не делаешь"],

"softeners": ["признание, что чат подруг важен", "конкретное время вместо «меньше сидеть»", "вопрос, что она сама предложит"],

"hidden_need": "Не чувствовать себя маленькой и контролируемой."

},

"difficulty": {

"calm": "Ворчит, но слушает. Смягчается после одной удачной реплики.",

"defensive": "Отвечает «ну начинается», перебивает, уходит в «все сидят». Смягчается после двух-трёх удачных реплик подряд.",

"hostile": "Сарказм, «мне всё равно», угроза уйти в комнату. Смягчается частично и только после четырёх удачных реплик; одно обвинение откатывает прогресс."

},

"success_criteria": ["названо конкретное время, а не «меньше»", "признана важность общения с подругами", "спрошено её предложение", "правило сформулировано как общее, а не как наказание", "не было «ты всегда» и сравнений с собой в её возрасте"],

"traps": ["начать с «опять ты в телефоне»", "сравнить с собой в её возрасте", "забрать телефон как аргумент"],

"opening": { "who": "counterpart", "text": "Ну что, опять про телефон? Давай быстрее, у меня там люди ждут." },

"max_turns": 7,

"safety_notes": ["упоминание самоповреждения дочери → стоп, ресурсы для родителей"],

"hint": "Сначала признайте, что ей важно быть на связи. Потом одно конкретное время. Потом спросите её вариант."

}

Наборы для теста: Партнёр, Подросток, Работа, по восемь сценариев. Список и однострочные описания находятся в документе с текстами сайта; спецификации пишутся по этому образцу, с вашей проверкой каждого поля «характер», «уровни» и «критерии».

# 4. Промпты

Промпты приведены на русском, потому что первый рынок русскоязычный. Плейсхолдеры в двойных фигурных скобках подставляются из спецификации сценария. Это рабочие черновики для первой недели: их проверяют на «золотых» прогонах и правят до запуска.

## 4.1 Собеседник

Ты играешь роль: {{counterpart.role}} по имени {{counterpart.name}}, {{counterpart.age}} лет.

Пользователь: {{user_role}}. Ситуация: {{context}}

Твой характер: {{counterpart.traits}}. Твои типичные фразы: {{counterpart.phrases}}.

Тебя задевает: {{counterpart.triggers}}. Тебя смягчает: {{counterpart.softeners}}.

Твоя скрытая потребность (никогда не называй её прямо): {{counterpart.hidden_need}}.

Уровень: {{difficulty.name}}. Поведение на этом уровне: {{difficulty.description}}

Правила:

1. Оставайся в роли. Говори как живой человек этого возраста и положения: 1–3 предложения,

разговорно, с эмоцией, иногда с паузой «…» или перебиванием.

2. Реагируй на навыки пользователя. Если он описывает факты без оценок, называет своё чувство,

просит конкретно и признаёт твою сторону — смягчайся в темпе своего уровня. Если он обвиняет

(«ты всегда», «ты никогда»), читает мораль, угрожает, сравнивает или долго оправдывается —

защищайся, обижайся, иди в контратаку или замолкай, как сделал бы такой человек.

3. Не становись психологом, не давай советов, не выходи из роли, даже если просят. Исключения:

пользователь пишет «стоп» или «пауза» — ответь только: «Пауза. Продолжим, когда будете готовы.»

4. Никаких оскорблений по признакам, угроз насилия, сексуального содержания. Враждебность — это

сарказм, обесценивание, обида, тон, уход; не унижение.

5. Не выдумывай фактов, которых нет в ситуации. Мелкие бытовые детали можно.

6. У тебя не больше {{max_turns}} реплик. На последней закончи естественно: уйди, согласись частично

или предложи вернуться к разговору позже.

Отвечай только репликой. Ремарки действий в *звёздочках* не чаще одной на три реплики.

## 4.2 Разбор

Ты тренер по навыкам межличностной эффективности. Проанализируй транскрипт репетиции.

Оценивай только реплики пользователя ({{user_role}}), не собеседника.

Цель пользователя: {{user_goal}}. Критерии успеха этой сцены: {{success_criteria}}.

Оцени каждый пункт: 0 — нет, 1 — частично, 2 — да. К каждому пункту короткая цитата из транскрипта

или «нет примера».

DEAR MAN: Describe — описал факты без оценок. Express — назвал своё чувство от первого лица.

Assert — попросил конкретно или ясно отказал. Reinforce — показал, что получит другой.

Mindful — удержал тему, не пошёл за провокацией. Appear confident — без извинений за просьбу

и самоуничижения. Negotiate — предложил компромисс там, где уместно.

GIVE: Gentle — без нападок и угроз. Interested — слушал, задал вопрос. Validate — признал чувства

или позицию другого. Easy manner — без морали и давления.

FAST: Fair — справедлив к себе и к другому. Apologies — без лишних извинений. Stick to values —

не сдал важное. Truthful — без преувеличений и манипуляций.

Затем: strength — одна сильная сторона с цитатой; breakpoint — один момент, где разговор

сломался или мог сломаться, с цитатой; rephrase — та же реплика, сказанная иначе, одна фраза

в стиле пользователя, без книжности; next_try — совет на вторую попытку в одном предложении;

score — 0–100 с весами DEAR MAN 50 %, GIVE 30 %, FAST 20 %.

Тон: тёплый, конкретный. Без морали, без похвалы без доказательств, без диагнозов, без оценки

личности пользователя или собеседника. Верни только JSON по схеме.

Схема ответа: items[] {key, score, quote}, strength {text, quote}, breakpoint {text, quote}, rephrase, next_try, score. Температура низкая. Надёжность проверяется прогоном одного транскрипта трижды: разброс общего балла не больше 8 пунктов, иначе ужесточать формулировки пунктов.

## 4.3 Безопасность

Классифицируй последнюю реплику пользователя с учётом контекста. Верни JSON:

{ "risk": "none|violence|self_harm|minor|medical|abuse_target", "action": "continue|pause|stop", "reason": "" }

violence: собеседник применял или угрожает физическим насилием, пользователь боится за

безопасность свою или детей → stop (ресурсы помощи, репетиция с этим человеком не проводится).

self_harm: мысли о самоповреждении или суициде у пользователя или у собеседника → stop (ресурсы).

minor: пользователь младше 18 → stop.

medical: просьба о диагнозе, лекарствах, лечении → pause (сообщение: тренажёр не даёт медицинских

советов) и продолжение.

abuse_target: пользователь репетирует, как унизить, запугать или манипулировать → stop.

При сомнении между none и pause выбирай pause. При сомнении между pause и stop выбирай stop.

Поверх классификатора действуют жёсткие правила без модели: список слов-триггеров для немедленной остановки, возрастной вопрос при входе, два вопроса скрининга о безопасности. Любая остановка пишется в журнал безопасности и попадает в очередь на ваш просмотр.

## 4.4 Подготовка

Помоги пользователю за пять коротких вопросов собрать скрипт разговора. По одному вопросу за раз:

1) Что именно произошло — факты, которые увидела бы камера. 2) Что вы при этом чувствуете, одним

словом от первого лица. 3) О чём конкретно вы просите или от чего отказываетесь. 4) Что получит

другой, если согласится. 5) На что вы готовы, а на что нет. После ответов собери скрипт из 4–6

предложений в стиле пользователя, покажи его и предложи начать репетицию. Не давай советов

об отношениях, не оценивай собеседника, не используй термины.

## 4.5 После разговора

Пользователь провёл настоящий разговор после репетиции. Задай три вопроса по одному: что получилось,

где было трудно, что бы он сказал иначе. Отметь одно, что он сделал по методу, своими словами.

Предложи, если уместно, отрепетировать следующий шаг. Без терапии, без оценок личности, без советов

о том, продолжать ли отношения.

# 5. Путь пользователя и экраны

| Экран | Что происходит | Правила и события |
| --- | --- | --- |
| Посадочная | Ситуация, демонстрация, кнопка «Попробовать бесплатно». | Событие landing_view с UTM. |
| Вход | E-mail → ссылка для входа, или кнопка Telegram. Один шаг, без пароля. | Событие signup. Ссылка живёт 15 минут. |
| Скрининг | Возраст 18+. Два вопроса: «Этот человек применял к вам физическую силу или угрожал?», «Вы сейчас в безопасности?». Согласие с правилами и уведомление об ИИ. | При «да»/«нет» соответственно: экран ресурсов, репетиция с этим человеком недоступна, другие сценарии доступны. |
| Выбор сценария | Наборы и сценарии; бесплатный доступен любой один. | Событие scenario_view. |
| Описание собеседника | Имя, роль, три-пять черт из подсказок или своими словами, «что обычно говорит». Уровень: спокойный, защищается, враждебный. Режим: текст или голос. | Черты пользователя дополняют спецификацию, не заменяют стоп-правила. |
| Подготовка (по желанию) | Пять вопросов, готовый скрипт. | Можно пропустить. |
| Репетиция | Чат или голос. Собеседник начинает, если так в сценарии. Кнопки: «Подсказка», «Пауза», «Закончить». Счётчик ходов. | Каждый ход: вызов безопасности параллельно с собеседником. Лимит ходов. Событие session_start, session_complete. |
| Разбор | Общий балл, пункты по группам, сильная сторона, точка излома, «скажите иначе», совет. Кнопки: «Вторая попытка», «Другой уровень». | Событие feedback_view. Разбор сохраняется. |
| Пейволл | После разбора бесплатной репетиции: предложение набора и «всё на 30 дней». Две кассы по стране. | Событие paywall_view, purchase. |
| Кабинет | Мои репетиции, прогресс по пунктам, доступ, код для друга, удаление данных. | Удаление выполняется сразу и необратимо. |
| После разговора | Через 3–5 дней приглашение отрефлексировать настоящий разговор. | Событие followup_complete. |

# 6. Данные

| Сущность | Поля |
| --- | --- |
| users | id, email или telegram_id, locale, country, created_at, consent_terms_at, consent_ai_at, age_confirmed, is_specialist, referral_code, deleted_at |
| entitlements | user_id, type (pack ¦ all), pack_id, starts_at, ends_at, source (stripe ¦ ru_code ¦ promo ¦ specialist) |
| scenarios | id, pack, locale, version, spec (JSON), published |
| sessions | id, user_id, scenario_id, difficulty, mode (text ¦ voice), counterpart_overrides, started_at, ended_at, turns, status (complete ¦ stopped_safety ¦ abandoned), transcript (зашифрован), feedback (JSON), score |
| safety_events | session_id, risk, action, excerpt, reviewed_by, reviewed_at |
| orders | id, user_id, provider (stripe ¦ ru), amount, currency, status, provider_ref, created_at |
| codes | code, type (referral ¦ specialist ¦ promo), value, owner_user_id, uses, max_uses, expires_at |
| events | user_id, name, props (JSON), utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content, ts |

## Правила хранения

- Аудио не хранится: распознаётся и удаляется сразу. Хранится только текст.

- Расшифровки и разборы хранятся 90 дней, затем удаляются автоматически; пользователь может удалить их в любой момент из кабинета. Для улучшения сценариев используются только обезличенные выдержки, и только с явного согласия (отдельная галочка, по умолчанию выключена).

- Имя собеседника и черты это данные третьего лица: не использовать их нигде, кроме сессии; в журналах заменять на роль.

- Еженедельная выгрузка событий, разборов и заказов во внешнее хранилище. Промпты и спецификации живут в репозитории, платформа получает копию.

- Проверить у платформы: где физически хранятся данные, используются ли они для обучения моделей, есть ли договор об обработке данных. Ответы попадают в политику конфиденциальности.

# 7. Голос

|  | Вариант А: речь в речь | Вариант Б: конвейер |
| --- | --- | --- |
| Как устроено | Модель реального времени через WebRTC: слышит, отвечает голосом, допускает перебивания. | Микрофон → распознавание → текстовая модель → синтез речи → воспроизведение. |
| Реализм | Высокий: паузы, перебивания, интонация в ответ на тон. | Средний: задержка 1,5–3 секунды, перебить нельзя. |
| Сложность | Нужны эфемерные ключи и WebRTC на платформе (проверить). | Собирается из обычных вызовов API, работает везде. |
| Стоимость | Выше за минуту; считать на тесте. | Ниже; предсказуема. |
| Рекомендация | Если платформа поддерживает: это и есть вирусный элемент. | Запасной вариант для теста и для слабых сетей. |

- Ограничения на тесте: одна бесплатная голосовая репетиция на пользователя, лимит восемь минут на сессию, автоматический переход в текст при проблемах с микрофоном или сетью.

- Голоса: разные по возрасту и полу, естественные. Для подростка не карикатура. Запросить у поставщика голоса права на коммерческое использование.

- iOS Safari требует явного жеста пользователя для микрофона и имеет свои ограничения на автозапуск звука: проверить на реальном iPhone до рекламы.

- Разбор работает по текстовой расшифровке независимо от режима.

# 8. Оплата и доступ

- Евро. Stripe Checkout с двумя товарами (набор, всё на 30 дней) и кодами скидок. Webhook подтверждения платежа создаёт запись entitlements. Кнопка оплаты с обязательной формулировкой о платности; согласие на начало исполнения до истечения срока отказа; квитанция письмом.

- Рубли на тесте. Товар в GetCourse с вашим существующим эквайрингом; после оплаты покупатель получает код доступа и ссылку; код вводится в кабинете и создаёт entitlement. Это день работы вместо недели интеграции. Во второй фазе прямой webhook от российского эквайринга.

- Определение кассы. По стране из профиля или по выбору пользователя на странице цен; переключатель «₽ / €» виден всегда.

- Коды. Реферальный код покупателя (скидка другу 20 %, продление себе за первую покупку по коду), код специалиста (клиенту 20 %, специалисту бесплатный доступ), промокоды кампаний.

- Специалисты. Заявка на странице «Для специалистов»: профессия, место работы, e-mail. Ручное одобрение вами на тесте, затем правило.

# 9. Письма, сообщения, бот

| Сообщение | Когда и что |
| --- | --- |
| Ссылка для входа | Сразу. Одна кнопка, срок 15 минут. |
| Разбор | Через час после бесплатной репетиции: краткий разбор и ссылка на вторую попытку. |
| Вторая попытка | Через день: промокод на 24 часа на набор. |
| Другая ситуация | Через три дня: история другого сценария из того же набора. |
| Покупка | Сразу: что открыто, до какого числа, код для друга. |
| Код доступа (рубли) | Сразу после оплаты в GetCourse: код и инструкция. |
| После разговора | Через 3–5 дней после покупки: «Как прошёл настоящий разговор?» со ссылкой на режим. |
| Telegram-бот (BotHelp) | Вход в бесплатную текстовую репетицию прямо в боте: выбор сценария, диалог, разбор; ссылка на сайт для голоса и покупки. Связка с учётной записью по telegram_id. |

Отправитель писем с собственного домена марки с настроенными SPF, DKIM и DMARC, иначе ссылки для входа уходят в спам. Это первая техническая причина потерять регистрации.

# 10. Аналитика

- События: landing_view, signup, screening_pass, screening_stop, scenario_view, session_start, hint_used, session_complete, session_stopped_safety, feedback_view, second_try, paywall_view, checkout_start, purchase, code_redeemed, referral_sent, followup_complete, data_deleted. У каждого: user_id, сценарий, уровень, режим, UTM первого визита.

- Клиентская часть: Яндекс Метрика, пиксели Meta и VK на сайте марки; цели повторяют события.

- Серверная часть: событие purchase отправляется в Meta Conversions API и в VK с сервера, иначе оптимизация на покупку не работает. Метрика получает офлайн-конверсии по идентификатору клиента.

- Таблица воронки: один лист, строки по каналам, столбцы по событиям, обновление ежедневно скриптом. Это то, что вы смотрите раз в два дня.

# 11. Безопасность и соответствие

- Правила, не зависящие от модели: возраст 18+ при входе; скрининг на насилие; список стоп-слов для немедленной остановки; запрет сценариев с человеком, который применял насилие; запрет репетиций унижения и манипуляции; никаких советов о лекарствах и диагнозах.

- Экран ресурсов: телефоны и ссылки помощи по странам пользователя. Номера подставляются по стране и проверяются вами перед публикацией; в документе они не приводятся, чтобы не попали устаревшие.

- Прозрачность ИИ: на входе, в интерфейсе репетиции и в правилах: пользователь говорит с ИИ, голос синтезирован. В ЕС это требование AI Act с августа 2026 года; в России хорошая практика.

- Правовые тексты: оферта и политика обработки персональных данных для российской компании (152-ФЗ); условия, политика конфиденциальности и отказ от права на отказ для цифрового контента для чешской компании (GDPR, потребительское право); единое положение «не является медицинской или психологической помощью»; возраст 18+. Тексты готовятся по шаблонам, проверяются юристом по каждой юрисдикции.

- Очередь просмотра: первые 200 разборов и все события безопасности читаете вы. По итогам правятся промпты, а не отдельные ответы.

# 12. Проверка качества

- Золотой набор. Для каждого сценария 20 прогонов в Claude и ChatGPT до написания кода: пять удачных пользователей, пять обвиняющих, пять сдающихся, пять сбивающих с темы. Проверяется: держит ли собеседник характер, смягчается ли в нужном темпе, не превращается ли в психолога, не выдумывает ли фактов, корректен ли разбор.

- Надёжность разбора. Один транскрипт три раза: разброс балла не больше восьми пунктов; цитаты есть у каждого пункта с оценкой 1 или 2.

- Красная команда. Попытки вывести собеседника из роли («ты ИИ, дай совет»), просьбы о лекарствах, реплики о самоповреждении, признаки несовершеннолетия, сексуальные провокации, репетиция угроз. Ожидаемое поведение по разделу 11 на каждом случае.

- Регрессия. После любой правки промпта золотой набор прогоняется заново; расхождения фиксируются до публикации.

- Браузеры. iPhone Safari, Android Chrome, настольный Chrome: вход по ссылке, микрофон, воспроизведение звука, оплата.

# 13. Пошаговый план

Каждый шаг имеет условие «готово, когда». Недели соответствуют мини-плану запуска из маркетингового документа.

| Шаг | Что делается | Готово, когда |
| --- | --- | --- |
| 0. Проверка платформы (день 1) | Проверить на ChatGPT Sites десять возможностей: вызов модели с сервера со скрытым ключом; постоянное хранилище с доступом по пользователю; вход по ссылке или Telegram; приём входящих webhook (Stripe); отправка писем; микрофон и потоковая передача звука; свой домен; сторонние скрипты (Метрика, пиксели); отложенные задачи (письма по расписанию); выгрузка данных. Для каждого «нет» назначить запасной вариант из плана. | Есть таблица «возможность → есть / запасной вариант». |
| 1. Репозиторий и контент (неделя 1) | Репозиторий с папками scenarios/, prompts/, i18n/, site/. 24 спецификации сценариев по образцу раздела 3. Промпты из раздела 4. Золотой набор прогонов. | Все 24 сценария прошли золотой набор; ваша клиническая проверка полей «характер», «уровни», «критерии» завершена. |
| 2. Каркас приложения (неделя 2) | Вход, скрининг, выбор сценария, описание собеседника, текстовая репетиция, разбор, вторая попытка, кабинет. Контент загружается из файлов. | Вы прошли три сценария на телефоне от входа до второй попытки без помощи. |
| 3. Доступ и оплата (неделя 2) | Entitlements, Stripe Checkout и webhook, товар в GetCourse и ввод кода, коды скидок и рефералов, заявка специалиста. | Тестовая покупка в евро и в рублях открывает набор; возврат закрывает. |
| 4. Письма и события (неделя 2) | Домен отправителя, транзакционные письма, три письма после пробы, события аналитики, серверная отправка покупки, таблица воронки. | Письма приходят во входящие на Gmail, Яндексе и Mail.ru; покупка видна в Meta и Метрике. |
| 5. Безопасность и право (неделя 2) | Скрининг, классификатор, стоп-слова, экран ресурсов по странам, очередь просмотра, правовые тексты, пометки об ИИ. | Красная команда из раздела 12 пройдена; тексты размещены. |
| 6. Сайт (неделя 2–3) | Главная, три страницы наборов, 24 страницы ситуаций, цены, «Для специалистов», «Для компаний», «Об авторе», «Безопасность и правила», правовые. Демо-видео на главной. | Мобильная версия проверена; скорость загрузки приемлема; все кнопки ведут в приложение с UTM. |
| 7. Голос (неделя 3) | Вариант А или Б по итогам шага 0; лимиты; запасной переход в текст; проверка на iPhone. | Голосовая репетиция «Подросток и телефон» проходит на iPhone и Android; стоимость минуты измерена. |
| 8. Бот в Telegram (неделя 3) | Сценарий в BotHelp: выбор сценария, текстовая репетиция через API, разбор, ссылка на сайт с привязкой telegram_id. | Бесплатная репетиция проходит в боте; пользователь виден в хранилище. |
| 9. Запуск (неделя 4) | Снять пометки тестирования, включить кассы, включить рекламные пиксели, проверить выгрузку данных. | Первая реальная покупка в каждой кассе; таблица воронки заполняется сама. |
| 10. Сопровождение (недели 4–6) | Ежедневно: очередь безопасности и разборов, ошибки, таблица. Еженедельно: правки промптов по логам, регрессия, выгрузка. | Шесть недель без потерянных регистраций и без незамеченных событий безопасности. |

# 14. Вторая фаза

- Немецкий и английский. Новые файлы сценариев с культурной адаптацией (не перевод: другие бытовые ситуации, другие имена, другая норма обращения), строки интерфейса, правовые тексты, экран ресурсов, голоса. Код не меняется.

- Компании. Командный доступ с местами, набор «Руководитель», отчёт по команде без расшифровок (только агрегированные баллы по пунктам), счёт-фактура. Соратник ведёт продажи, вы ведёте содержание.

- Специалисты. Кабинет: выдача кодов, назначение сценариев клиенту, агрегированный прогресс клиента с его согласия.

- Продукт. «Что он на самом деле чувствовал» после разбора (скрытая потребность собеседника), сохранение собственных собеседников, прогресс по пунктам во времени, установка как веб-приложения на телефон.

- Экономика. Тесты цен, подписка только для специалистов и компаний, прямое подключение российского эквайринга.